RZG.0271.1.2022.DJ						Łódź, dnia  4 marca 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania pn.

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowosolna w 2022 roku”
o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych

Zamawiający:

Gmina Nowosolna

ul. Rynek Nowosolna 1

92-703 Łódź

NIP 728 – 256 – 22 – 72

REGON 472057780

Adres poczty elektronicznej:	urząd@gminanowosolna.pl

Strona internetowa:	www.gminanowosolna.pl

Numer telefonu:	+48 42 616 45 00

- Podstawa udzielenia zamówienia

Zamówienie realizowane jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.2.20.2021 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Nowosolna regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych netto.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowosolna. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz budżetu Gminy Nowosolna.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

- demontaż, transport i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych usytuowanych na terenie gminy Nowosolna w szacunkowej ilość określonej przez Zamawiającego na około 12,00 Mg;

- zbieranie, transport i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na nieruchomościach w obrębie gminy Nowosolna  w szacunkowej ilość określonej przez Zamawiającego na około 40,00 Mg.

Liczba lokalizacji oraz ilość wyrobów zawierających azbest, składające się na przedmiot zamówienia są wartościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie zdemontowanych i odebranych wyrobów azbestowych.

3. Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych usługą Zamawiający przekaże Wykonawcy wybranemu w drodze niniejszego postępowania po podpisaniu umowy.

4.  W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany będzie do ustalenia daty oraz godziny odbioru wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego ma być wykonana usługa.

5. Informacje o ustalonych terminach Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie szczegółowego harmonogramu prac. Harmonogram podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

6. Wykonawca dokonuje zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu – zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649) oraz §1 ust. 1 pkt. 4 lit b) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania                         i usuwania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 162 poz. 1089).

7. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu zgłoszenia przystąpienia do prac oraz szczegółowy harmonogram prac na 7 dni przed rozpoczęciem robót.

8. W celu potwierdzenia faktycznego wykonania prac, polegających na demontażu i odbiorze, sporządzony będzie protokół odbioru prac podpisany przez właściciela nieruchomości oraz Wykonawcę, potwierdzający ilość zdemontowanych i odebranych odpadów zawierających azbest – wg druku stanowiącego załącznik nr 2 do Formularza ofertowego

9. Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu na każde jego żądanie informacji dotyczących realizacji umowy oraz okazywać stosowne dokumenty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wykonania umowy.

W trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca odpowiada za organizację poszczególnych etapów związanych z wykonaniem usługi i zabezpieczeniem placu, na którym usługa jest wykonywana.

Po wykonaniu usługi Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym roboty były wykonywane.

10. Wykonawca jest zobowiązany do zważenia odpadów przed ich transportem.

11. Koszt ważenia zdemontowanych i odbieranych wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca.

12. Po dokonanych robotach określonych w pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- karty przekazania odpadów oraz dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów  na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest;

- oświadczenie o prawidłowości wykonywania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Dokumenty te będą załącznikiem do końcowego protokołu odbioru prac.

13. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami.

14. Potwierdzeniem realizacji całości przedsięwzięcia będzie podpisany między Zamawiającym a Wykonawcą protokół końcowy.

15. Wykonawca zobowiązany jest :

- legitymować się aktualnymi uprawnieniami do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia i posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia, w szczególności wpis do Rejestru BDO;

- dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim;

- posiadać niezbędną do wykonywania przedmiotu zamówienia wiedzę i doświadczenie;

- posiadać ważną umowę zawartą ze składowiskiem odpadów.

- Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.09.2022r.

- Zawartość oferty:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

- wypełniony Formularz oferty –Załącznik nr 1

- kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców.

- kopię pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy jeśli zostało ustanowione.

- kopie dokumentów potwierdzających aktualne uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649) na wykonywanie prac na danym terenie i transport odpadów zawierających azbest.

- kopie referencji potwierdzających doświadczenie zawodowe z co najmniej 3 wykonanych i prawidłowo zakończonych usług obejmujących swoim zakresem prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ( w tym co najmniej unieszkodliwianie, transport, odbiór) ,

- kopie polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę odpowiadającą co najmniej wartości umowy, poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie na cały okres obowiązywania umowy,

- oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3

Kopie dokumentów winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osoby upoważnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

- Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się przy pomocy poczty elektronicznej (e-mail).

- Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Dorota Jałmużna, adres e-mail: d.jalmuzna@ugnowosolna.pl .

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania.

- Opis sposobu przygotowywania ofert

    - Wymagania formalne:

    - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

    - Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim, pisemnie w sposób czytelny.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

    - Oferta musi być podpisana w sposób czytelny przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć:

- osobiście w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź.

- pocztą elektroniczną skrytka ePUAP /1006082/skrytka

Termin składania ofert upływa w dniu  15.03.2022 r. o godz. 15:00.

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

W ofercie należy zamieścić zapis  „ Oferta na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowosolna w 2022 roku”

- Kryteria i sposób oceny ofert

Jedynym kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Cena oferty brutto – 100 % przy spełnieniu wszystkich wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta a w przypadku wyboru danej oferty obejmuje także wyrażenie zgody   na publikację tych danych na stronie internetowej Gminy Nowosolna oraz na tablicy ogłoszeń.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

______________________________

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa przedmiotu zamówienia:

„USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY NOWOSOLNA W 2022 ROKU.”

| Nazwa firmy: |  |
| --- | --- |
| Adres wykonawcy: |  |
| Adres do korespondencji: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| Nr telefonu: |  |
| Adres e-mail: |  |
| Osoba do kontaktu |  |
| Adres skrzynki ePUAP: |  |
| Adres skrzynki e-mail |  |

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

- cenę netto: ____________________________________________ złotych

(słownie: ________________________________________________________ złotych netto)

- cenę  brutto:  __________________________________________ złotych

(słownie: _______________________________________________________ złotych brutto)

- podatek VAT : _________________________________________ złotych,

(słownie: _______________________________________________________ złotych VAT)

2. Ceny jednostkowe:

a)

- cena netto za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1Mg wyrobów zawierających azbest:______________________________________________________________________

- cena brutto za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1Mg wyrobów zawierających azbest:______________________________________________________________________

b)

- cena netto za odbiór, transport i unieszkodliwienie 1Mg wyrobów zawierających azbest:______________________________________________________________________

- cena brutto za odbiór, transport i unieszkodliwienie 1Mg wyrobów zawierających azbest:______________________________________________________________________

3. Termin wykonania zamówienia:______________________________________________

4. Warunki płatności:  30 dni od daty otrzymania faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonania prac.

5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

6. Oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy wraz z załącznikami  stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz projekt protokołu odbioru  stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7 . Do oferty dołączono następujące dokumenty:

1)………………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………………

3)………………………………………………………………………………………………

4)………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr …………………………

zawarta w dniu ……………………… roku w Łodzi,

pomiędzy Gminą Nowosolna, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rynek Nowosolna 1, 92 – 701 Łódź, NIP: 728 – 256 – 22 - 72, REGON: 472057780,

reprezentowaną przez …………………………………………………………….

przy kontrasygnacie ……………………. – Skarbnika Gminy Nowosolna

zwaną dalej „Zamawiającym"

a

………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną  przez:

……………………………………………………..

zwaną dalej „Wykonawcą",

zwanych łącznie w dalszej części umowy, „Stronami”

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na wykonaniu zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowosolna w 2022 roku”

- Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 obejmuje wykonanie następujących prac:

a) demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, zwany dalej „demontażem”, pochodzących z pokryć dachowych w postaci płyt azbestowo-cementowych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Nowosolna w ilości ok. 12 Mg.

b) załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest uprzednio zdemontowanych i zeskładowanych, zwany dalej „odbiorem”, z posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Nowosolna w ilości ok. 40 Mg

Przewidywana ilość wyrobów zawierających  azbest  na podstawie  posiadanych zgłoszeń od mieszkańców Gminy Nowosolna wynosi  ogółem 3 433.40 m2, przy czym ilość ta może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu.

- Wykaz obiektów objętych usługami opisanymi w  § 1 ust. 2 zawiera załącznik nr 2 do umowy, stanowiący jej integralną część.

- Jeżeli wystąpią rozbieżności w ilości materiałów zawierających azbest wynikających

z wniosku właściciela nieruchomości, a stanem faktycznym, Wykonawca zobowiązany jest 
w tym samym dniu zawiadomić o powyższym Zamawiającego.

§  2

- Wykonawca winien zatrudnić wszystkie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy wykonujące czynności objęte przedmiotem na podstawie stosunku pracy – w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)

- Wzór listy osób zatrudnionych przy realizacji niniejszej umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca obowiązany jest w trakcie trwania umowy niezwłocznie informować Zamawiającego o zmianach osób wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy poprzez dostarczenie w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistniałej zmiany zaktualizowanej listy opatrzonej datą oraz okazując dokumenty potwierdzające odbyte szkolenie.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). a szczególności do:

a) przeszkolenia pracowników wykonujących pracę przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.);

b) posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczenia pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu;

c) zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania;

d) prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia;

e) zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich terenu, na którym wykonywany jest przedmiot umowy, w czasie wykonywania prac;

f) zgodnego z przepisami prawa oznakowania odpadów zawierających azbest;

g) magazynowania przygotowanych do transportu odpadów w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych;

h) uporządkowania terenu po zakończeniu prac;

i) ważenia odpadów w obecności właściciela posesji oraz sporządzenia protokołu odbioru odpadów i przekazania podpisanego protokołu po jednym egzemplarzu właścicielowi nieruchomości i Zamawiającemu;

j) transportu odpadów zawierających azbest zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych;

k) unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych.

- Wykonawca przedłoży do wiadomości Zamawiającemu plan prac usuwania wyrobów zawierających azbest dla każdej nieruchomości objętej wykazem w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) na co najmniej 7 dni przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonania prac będących przedmiotem umowy.

- Prawidłowość realizacji umowy zostanie stwierdzona w protokole zdawczo – odbiorczym sporządzonym po zakończeniu prac w oparciu o oryginały kart przekazania odpadów na uprawnione składowisko, zawierających potwierdzenie przejęcia odpadów. Dodatkowo Wykonawca do kart przekazania odpadów dołączy dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej na dowolnym nośniku (CD, DVD, pendrive, karta pamięci) potwierdzającą wykonanie prac na każdej z posesji. Dokumentacja winna zawierać co najmniej dwa zdjęcia na każdej posesji – fotografie azbestu przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio po zawiadomieniu o zakończeniu prac i gotowości do przystąpienia do odbioru, którego dotyczy rozliczenie wykonania przedmiotu umowy, przy czym ostatnie dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do 15 września 2022 r.

- W przypadku stwierdzenia wady w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub zastrzeżeń co do prawidłowości wystawionych dokumentów, Zamawiający odmówi podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i wyznaczy termin 5 dni kalendarzowych na usunięcie wady lub zweryfikowanie dokumentów, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mail podany w § 6 ust. 2.

- Wykonawca lub podmiot świadczący na jego rzecz usługi polegające na transporcie odpadów obowiązany jest posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wydane przez właściwy organ zgodnie z zapisem ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 779 z późn. zm.).

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z  wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także w związku z ruchem pojazdów.

- Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowane będą przez Wykonawcę w porozumieniu z właścicielami nieruchomości w zakresie terminu realizacji.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@gminanowosolna.pl, o wszelkich zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z wykonaniem umowy.

§ 4

- Wykonawca wykona prace, o których mowa w § 1 ust. 2 wg kosztów jednostkowych w wysokości:

a) demontaż - za 1 Mg odpadów …….zł brutto (słownie: .…………… złotych ../100),

b) odbiór - za 1 Mg odpadów ……… zł brutto (słownie: .…………… złotych ../100).

2. Całkowita wartość umowy wynosi netto: …………….. zł, podatek VAT 8 % tj. …………….. wartość brutto: ……………. (słownie: …………………….).

3. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonaną usługę według stawek określonych w ust. 1.

W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

4. Koszty jednostkowe określone w ust. 1 obejmują wszelkie koszty związane z realizacją prac objętych umową. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2. Podana kwota wynagrodzenia ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy.

§ 5

- Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie należne za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przez Zamawiającego jednorazowo w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………...................................... .

- Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym terminie.

- W razie zwłoki w zapłacie faktury przez Zamawiającego, Wykonawca uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych.

§ 6

- Osobą wyznaczoną do kontaktu po stronie Zamawiającego jest ……………………….
tel. ………….., email………….

- Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie zakresu prac będących przedmiotem umowy będzie Pan…………………………… tel……….. email……….

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 września 2022 roku.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się zakończenie wszelkich prac objętych niniejszą umową oraz dokonanie odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń.

§ 8

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego w ciągu 30 dni roboczych od zaistnienia poniższych zdarzeń:

- cofnięcia uprawnień do transportu odpadów niebezpiecznych i nieprzedłożenia nowego świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR lub innego dokumentu uprawniającego do transportu odpadów niebezpiecznych;

- wykreślenia Wykonawcy z Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO);

- braku dysponowania przez Wykonawcę aktualną umową z podmiotem składowiskiem uprawnionym do przyjmowania odpadów azbestowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

- postępowania Wykonawcy rażąco niezgodnego z prawem;

- realizacji przedmiotu umowy przez osoby inne niż wskazane w załączniku nr 1 do umowy;

- zwłoki Wykonawcy dłuższej niż 7 dni w wykonaniu przedmiotu umowy;

- gdy suma kar umownych osiągnie wartość 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.2 umowy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie 
30 dni od dnia wyjścia na jaw okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

§ 9.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

- w wysokości 0,10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia ;

- w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Kary, o których mowa w ust. 1 pkt.1 i 2, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego zapłaty ww. kar.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża zgodę, do potrącenia naliczonych kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy..

- Kary umowne, o których mowa w ust 1 pkt. 1 i 2 nie wykluczają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Łączna wysokość kar umownych określonych w ust. 1 pkt i 2 nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 2.

§ 10

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy. Zmiany umowy mogą dotyczyć 
w szczególności:

1.	terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy, w  tym odpowiedniego przedłużenia terminu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, 
w przypadku gdy:

- wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające lub znacznie utrudniające wykonanie prac;

- zaistnieje stan siły wyższej;

- po stronie Zamawiającego zaistnieją okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające realizację prac;

- zaistnieje konieczność wykonania prac dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy;

- zaistnieją inne przyczyny zewnętrzne, niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac;

2.	wynagrodzenia, zasad i terminów płatności w przypadku zmiany podatku VAT.

§ 11

- Strony  zgodnie oświadczają, iż zobowiązują  się do zapewnienia należytej i zgodnej z przepisami prawa ochrony danych osobowych w związku z realizacją Umowy, w tym do stosowania się do wymogów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- Strony zgodnie oświadczają, że dane osobowe zawarte, w szczególności w treści umowy lub załącznikach do Umowy, w innych dokumentach przekazanych przez Strony, zostały dostarczone przez Strony. W przypadku, gdy dotyczą one pracowników, współpracowników, reprezentantów, przedstawicieli  Stron, obowiązki informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych obciążają Stronę, która dostarczyła dane osobowe. Dane te będą wykorzystywane przez Strony wyłącznie w celu zawarcia oraz wykonywania Umowy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy.

- Szczegółowe kwestie związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych reguluje odrębna umowa.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji mniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Integralną część  niniejszej umowy stanowią:

- zapytanie ofertowe z dnia ……………. r.

- oferta cenowa złożona przez Wykonawcę.

- załącznik nr 1 do umowy - Wykaz osób zatrudnionych przy realizacji umowy

- załącznik nr 2 do umowy – Wykaz nieruchomości objętych zadaniem pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Nowosolna w 2022 roku”

- załącznik nr 3 do umowy - Umowa powierzenia danych osobowych

§ 16

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego                 i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                         ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1 do umowy

WYKAZ  OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZY REALIZACJI UMOWY

Nazwa i adres Wykonawcy ....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

| Lp. | - Nazwisko i imię | stanowisko | uprawnienia/przeszkolenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

………………………………………………………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do umowy

Wykaz nieruchomości objętych zadaniem pn. „Usuwanie wyrobów zawierających

azbest z terenu Nowosolna w 2022 roku”

1. Rozbiórka (demontaż), odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest:

| Lp. | Adres nieruchomości tel. kontaktowy | Pow. w m2 | Rodzaj | oszacowana waga Mg | Pozycja z inwentaryzacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | - |

2.  Odbiór (pakowanie), transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest:

| Lp. | Adres nieruchomości tel. kontaktowy | ilość | Rodzaj | oszacowana waga w Mg | Pozycja z inwentaryzacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3 do umowy

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu …………… roku w Łodzi,

pomiędzy Gminą Nowosolna, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rynek Nowosolna 1, 92 – 701 Łódź, NIP: 728 – 256 – 22 - 72, REGON: 472057780,

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………….

zwaną dalej „Administratorem danych"

a ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną  przez:

………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej „Podmiotem przetwarzającym”,

zwanych łącznie w dalszej części umowy „Stronami”

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator Danych powierza Podmiotowi Przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania w związku z zawartą Umową Nr ___________________ na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowosolna w 2022 roku”. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie  z niniejszą Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

- Podmiot Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora Danych, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot Przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot Przetwarzający informuje Administratora Danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

1.   Zakres danych osobowych powierzonych do przetworzenia obejmuje:

1) imię i nazwisko właściciela/właścicieli posesji,

2) adres zamieszkania osoby/osób, o której/których mowa w pkt. 1

3) adres posesji z której będą usuwane materiały zawierające azbest

4) nr telefonu (jeżeli właściciel posiada) do kontaktu w celu ustalenia terminu usunięcia wyrobów zawierających azbest

2.    Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot Przetwarzający wyłącznie w celu  realizacji Umowy  Nr________________________.

§3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

- Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.

- Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, 
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Podmiot Przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych 
z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Podmiot Przetwarzający pomaga Administratorowi Danych 
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Podmiot Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi Danych w ciągu 24 h.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych.

§4

Prawo kontroli

- Administrator Danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Administrator Danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu Przetwarzającego, po uprzednim poinformowaniu Podmiotu Przetwarzającego na minimum 3 dni przed planowanym terminem kontroli.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora Danych nie dłuższym niż 7 dni .

- Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi Danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

- Podmiot Przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora Danych.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora Danych, chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot Przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora Danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot Przetwarzający w niniejszej Umowie.

- Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora Danych za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego i kary umowne

- Podmiot Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe lub niemajątkowe poniesione przez osoby trzecie wskutek przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych lub Umowę.

- Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w ramach realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Przetwarzającego lub innego podmiotu przetwarzającego, w następstwie, którego jakakolwiek osoba trzecia, w tym osoba, której Dane osobowe dotyczą, wystąpiłaby przeciwko Administratorowi Danych z jakimikolwiek roszczeniami cywilnoprawnymi, opartymi na naruszeniu praw tej osoby, Podmiot Przetwarzający zobowiązany jest do:

- zwolnienia Administratora Danych z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień z tytułu naruszenia praw osoby trzeciej;

- pokrycia kosztów poniesionych przez Administratora Danych w związku z podniesieniem przez osobę trzecią powyższych roszczeń, a w szczególności kosztów obsługi prawnej;

- zwolnienia z wszelkich innych roszczeń niż określone powyżej oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora Danych w związku z podniesieniem tych roszczeń przeciwko niemu.

- W przypadku, gdyby Podmiot Przetwarzający nie zwolnił Administratora Danych z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień, o których mowa w ust. 2 powyżej i Administrator Danych uiścił je na rzecz osoby trzeciej, Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do zwrócenia Administratorowi Danych uiszczonych przez niego kwot, niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej o której mowa w ust.6.

- Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do pokrycia kosztów oraz zwrotu uiszczonych przez Administratora odszkodowań lub zadośćuczynień , o których mowa w ust. 1 – 2 powyżej, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania Podmiotu przetwarzającego przez Administratora Danych do zapłaty tych kwot, niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej o której mowa w ust.6.

- Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany do pokrycia wszelkich grzywien, kar administracyjnych i tym podobnych należności publicznych wynikających z naruszenia obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w ramach realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Przetwarzającego lub innego podmiotu przetwarzającego terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania Podmiotu przetwarzającego przez Administratora Danych do zapłaty tych kwot, niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej o której mowa w ust.6

- Strony zgodnie ustalają, że Podmiot Przetwarzający zapłaci Administratorowi Danych karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w ramach realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Przetwarzającego lub innego podmiotu przetwarzającego.

- Kara umowna winna zostać zapłacona przez Podmiot Przetwarzający w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania do zapłaty przez Administratora Danych.

- Administrator Danych jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych na zasadach ogólnych.

§7

Czas obowiązywania umowy

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas obowiązywania Umowy Nr_______________________ z dnia ___________.

§8

Rozwiązanie umowy

Administrator Danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot Przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora Danych.

§9

Zasady zachowania poufności

- Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora Danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

- Podmiot przetwarzający po wykonaniu przedmiotu Umowy Nr ____________________, zależnie od decyzji Administratora Danych, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych. Usunięcie lub zwrócenie danych oraz usunięcie wszelkich istniejących kopii nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania przez Podmiot przetwarzający.

§10

Postanowienia końcowe

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Administratora Danych, a jeden dla Podmiotu Przetwarzającego.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

- Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora Danych.

_______________________                                                           ____________________

Administrator Danych 						Podmiot Przetwarzający

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

PROTOKÓŁ ODBIORU

(stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest)

1. Wnioskodawca (właściciel nieruchomości): ………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

2. Miejsce odbioru odpadów zawierających azbest: …………………………………

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

3. Rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie lub inny odpad zawierający azbest*): ……

…………………………………………………………………………………………..

4. Ilość/waga usuniętych odpadów (w m2 i Mg): ………………………………...

…………………………………………………………………………………………..

5. Demontaż, załadunek, transport i utylizacja / załadunek, transport i utylizacja.*

6. Oświadczam, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów azbestowych.

7. Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego, właściciela nieruchomości i Wykonawcy.

………………………………………… 		…………………………………………

/ data i podpis właściciela / 			     / data i podpis przedstawiciela Wykonawcy /

…………………………………………

/ data i podpis przedstawiciela Gminy  /

* Niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, iż:

- Dysponuję środkami transportu odpowiednimi do realizacji zamówienia;

- Dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- Posiadam sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie przedmiotu zamówienia

- Do wykonania zadania zastosuję wagę posiadającą ważną legalizację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.05.2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140) oraz stosownymi aktami wykonawczymi;

- Posiadam ważną umowę zawartą ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych.

- Spełniam kryteria wymagane w:

- rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31),

- rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.),

- rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824).

......................, dnia……...………….r.                  ……………………………………………………

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)