Gmina Nowosolna z siedzibą Urzędu Gminy ul. Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź ##### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Roboty budowlane polegające na budowie chodnika przy drodze gminnej nr 10630 4E w miejscowości Kalonka w Gminie Nowosolna CPV: 45.23.32.22-1 Tryb: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 4.845.000 Euro Nr sprawy ZPUB/8/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Nazwa i adres Zamawiającego

# Gmina Nowosolna

Jednostka prowadząca sprawę:

## Urząd Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź

## Tel. (0-42) 648-41-08, fax. (0-42) 648-41-19

REGON 472057780

NIP: 728-256-22-72

Adres e-mail: urzad@nowosolna.gminarp.pl

Adres www.nowosolna.gmina.rp.pl/

Godziny urzędowania: pon, śr-pt. 8.00-16.00, wt. 9.00-17.00

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223. poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EURO.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane polegające na budowie chodnika w technologii kostki brukowej przy drodze gminnej nr 10630 4E w miejscowości Kalonka w Gminie Nowosolna. Chodnik musi zostać wykonany zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załączniki do niniejszej SIWZ (łącznie z usunięciem wszelkich kolizji). Szczegółowy przekrój chodnika został przedstawiony w załączniku nr 8f do SIWZ.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w:

1.	Przedmiarach robót				-	zał. nr 7a – 7c	 do SIWZ.

2.	Dokumentacji projektowej				-	zał. nr 8a – 8f	do SIWZ.

3.	Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót	-	zał. nr 9a – 9c	do SIWZ.

4.	BIOZ						-	zał. nr 10 	do SIWZ.

5.	Specyfikacji technicznej wykonania ścieków

z elementów prefabrykowanych			-	zał. nr 11		do SIWZ.

6.	Oświadczenie projektanta o nieistotnej zmianie projektu	-	zał. nr 12		do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której  w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:

ZPUB/8/2010. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ustawy.

- Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia tj. od dnia podpisania umowy do 15 września 2010r.

7. 	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki (określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy) dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli:

wykaże się wykonaniem robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – informację zamieścić w załączniku nr 4 do SIWZ, tj.: wykaz wykonanych, min. jednej roboty budowlanej polegającej na budowie chodnika w technologii kostki brukowej o długości min. 500 m lub wartości min. 300.000 PLN netto,

UWAGA:

W przypadku wykonawców podających wartości robót budowlanych w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość netto tych robót po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli:

złoży oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, tj.: Zamawiający wymaga, by kierownik budowy posiadał uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 8 specyfikacji. Z treści wymaganych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

8. 	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania

a. 	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

1. 	aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

2.	oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1-9 i ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3a do SIWZ)

b.	W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć:

1.	Wykaz wykonanych robót budowlanych (min. jednej roboty budowlanej polegającej na budowie chodnika w technologii kostki brukowej o długości min. 500 m lub wartości min. 300.000 PLN netto) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – informację zamieścić w załączniku nr 4 do SIWZ. Pod pojęciem „załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone” należy rozumieć każdy dokument, z którego będzie wynikał ten fakt, tj. np. kopie protokołów odbioru jak i listy referencyjne czy opinie zamawiających.

2.	Oświadczenia o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust 1 - 4 ustawy prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ).

c.	W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć:

1.	oświadczenie, którego zwór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, że kierownik budowy posiada uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń.

Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. 	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8a ppkt 1  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2. 	Dokument, o którym mowa w powyższej informacji pkt 1a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. 	Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w powyższej informacji pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie założone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organu samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z datą wystawienia. Wymagania ww. pkt 2. stosuje się odpowiednio.

4.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Informacja o formie w jakiej należy składać dokumenty.

1. 	Dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2. 	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

3. 	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski..

Informacja dla Wykonawców, który będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

1. 	Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Należy przedłożyć pełnomocnictwo wraz z ofertą. Wszelka korespondencja oraz rozliczenie dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązani są przed podpisaniem umowy zawrzeć konsorcjum w formie cywilno – prawnego porozumienia.

2. 	Oświadczenie o którym mowa w załączniku nr 3 (Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy) podpisuje pełnomocnik. Oświadczenie o którym mowa w załączniku nr 3a ( Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy), każdy z Wykonawców podpisuje oddzielnie.

9. 	Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą.

1. 	Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie.

2. 	Oświadczenia, wnioski zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres Zamawiającego podany w SIWZ.

3. 	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie w wymaganym terminie.

4. 	Zamawiający nie dopuszcza porozumienia się z Wykonawcą drogą elektroniczną.

5. 	Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później, niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6. 	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie jednocześnie przekazana wszystkim Wykonawcom, bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej.

7. 	Zamawiający poprawia w tekście oferty:

- 	oczywiste omyłki pisarskie,

- 	oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

-	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

8.	Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty nie zgodził się na ich poprawienie, podlega odrzuceniu.

9. 	Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

10. 	Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

-	w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:

Małgorzata Pacho-Kuląg - w godzinach pracy urzędu tel. 648-41-08

-	w sprawach procedury zamówienia publicznego:

Sebastian Rudziński – tel. 648-41-08 wew. 14 wt, czw. w godz 14.00- 16.00.

    - Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

    - Opis sposobu przygotowania ofert

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie.

Wykonawca składa ofertę posiadającą załączone dokumenty i oświadczenia:

      - Wypełniony Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

      - Oświadczenie z art. 22 stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,

      - Oświadczenie z art. 24 stanowiący załącznik nr 2a do SIWZ,

      - Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom (należy wypełnić załącznik nr 3 do SIWZ jedynie w przypadku korzystania z podwykonawców),

      - Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyszczególnione w pkt. 8,

      - Wykaz osób do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i do zawarcia umowy, o ile nie wynika to z wcześniejszych dokumentów. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę, pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału, poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy.

      - Wykaz dokumentów tajnych (stron oferty), co do których Wykonawca zastrzega sobie tajność – dodatkowo do uznania Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, jest zobowiązany załączyć do ofert zastrzeżenia poprzez oznaczenie klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.) wraz z uzasadnieniem oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzeźroczyste folie. Wykonawca dołączy wykaz dokumentów niejawnych. Niedopełnienie tych wymogów skutkuje jawnością całej oferty. Wykonawca nie może zastrzec jako tajnych informacji zawartych m.in. w formularzu ofertowym innych informacji będących informacjami jawnymi w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie ponosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

Oferta powinna być sporządzona na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką w języku polskim. Wszystkie strony oferty zawierające informację powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy (dalej „osoby uprawnione”). Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę wraz z datą. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena, uwzględniająca podatek Vat.

Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian po terminie składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zapewniającym nienaruszalność i utajnienie zawartości i zaadresować:

Urząd Gminy Nowosolna Biuro Obsługi Klienta, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź

oraz opatrzyć napisem:

„Oferta na roboty budowlane polegające na budowie chodnika w technologii kostki brukowej przy drodze gminnej nr 10630 4E w miejscowości Kalonka w Gminie Nowosolna, nie otwierać przed 27 lipca 2010r. przed godz. 15.00”

Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą wykonawcy wraz z dokładnym adresem, aby można było odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opisania opakowania oferty zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie przesyłki lub ej przedterminowe otwarcie.

12.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy przesłać/składać do dnia 27 lipca 2010r. do godz. 13.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź.

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone Wykonawcom do rozpatrzenia.

Oferty, które nadejdą drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) naruszonych lub nie zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i zostaną zwrócone wykonawcom bez rozpatrzenia. Możliwość przedłużenia ostatecznego terminu składania ofert dopuszcza się jedynie w sytuacjach i trybie wynikającym z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data i godzina dostarczenia oferty do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna. Oferty nadesłane po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 27 lipca 2010r.o godz. 15.00 w sali nr 1 Urzędu Gminy Nowosolna.

Przedstawiciele wykonawcy mają prawo uczestniczyć w sesji jawnej otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający zbada nienaruszalność kopert zawierających oferty, ustali liczbę otrzymanych ofert oraz dokona otwarcia ofert i odczyta nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i gwarancji zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

14.	Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

15.	Opis sposobu obliczenia ceny

      - Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich jako cena brutto z podatkiem VAT w %

wg obowiązującej stawki.

      - Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych.

      - Cena określona w ofercie będzie stała tzn. nie ulega zmianie przez okres ważności ofert (związania) oraz

okres realizacji (wykonania) przedmiotu zamówienia.

      - Cena podana w ofercie powinna być umieszczona Formularzu Ofertowym - Zał. Nr 1 do SIWZ.

      - Niedopuszczalna jest wycena, z której będzie wynikało, że oferowany przedmiot zamówienia przez

Wykonawcę będzie miał cenę zero (0,00 zł.).

      - Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz z

warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

      - Cena określona w ofercie będzie w formie ryczałtu (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: „§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę”. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

      - Z uwagi na fakt określenia przez Zamawiającego formy wynagrodzenia jako ryczałtowej, wymaga się złożenia kosztorysu ofertowego wraz z ofertą. Jednak kosztorys ten, będzie miał jedynie charakter informacyjny z jakich składników cenotwórczych składa się cena oferty.

9.	Cena oferty w złotych polskich (tj. cena wynikająca z Formularza Ofertowego) składana przez Wykonawców z terytorium Polski powinna być podana w następujący sposób: cena brutto robót budowlanych,  tak jak to wynika z zapisów Formularza Ofertowego.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między  zamawiającym a  wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą zamówienia będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

17.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający oceni oferty kierując się następującym kryterium oceny ofert:

a) cena oferty brutto		-	100 %

Punktacja w zakresie kryterium 0-100 pkt.

Ad. a) Oferta proponująca najniższą cenę otrzyma 100 pkt. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają ilość punktów wyliczoną z przedstawionego wzoru.

Wnaj

Kx= ------------  x100 pkt

Wx

Kx	liczba punktów

Wx	cena oferty

Wnaj	cena oferty najniższej

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta posiadająca najkorzystniejszą cenę.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami podatku VAT w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej cenie podatek VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowjązującymi  przepisami.

18.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę brutto za poszczególną część opisu przedmiotu zamówienia

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:.

-	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny oferty i łączną punktację,

-	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

-	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- 	oraz terminie po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, albo 10 dni, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

  - Przed upływem terminów określonych w pkt 2. Zamawiający zawrze umowę, jeżeli:

-	w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta,

-	gdy nie odrzucono żadnej oferty,

-	nie wykluczono żadnego wykonawcy.

5.	Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

6.	Wzór umowy stanowi załącznik nr  6 do SIWZ.

7.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedpłat.

19. 	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie – prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy.

20. 	Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 29.11.2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o wyżej wymienioną ustawę i Kodeks Cywilny.

Zatwierdzam:

____________________________

Załącznik nr 1

do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

1.	Nazwa i adres składającego ofertę:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

REGON ..................................................................................................., NIP ............................................................................

Tel. …………………………………………………………………………....., Fax. ……………………………………………………...

# 2.	Zamawiający: Gmina Nowosolna z siedzibą Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna

# 1, 92-703 Łódź Tel. (0-42) 648-41-08, fax. (0-42) 648-41-19, REGON 472057780 NIP: 728-256-22-72

3.			Przedmiot zamówienia:

Roboty budowlane polegające na budowie chodnika w technologii kostki brukowej przy drodze gminnej nr 10630 4E w miejscowości Kalonka w Gminie Nowosolna.

4.	Cena całkowita oferty:

| Cena netto w zł | VAT w % | Cena brutto w zł |
| --- | --- | --- |
| Słownie zł.: |  | Słownie zł.: |

5.	Oświadczam, że ww. wynagrodzenie ma charakter pełnego ryczałtu i nie będzie podlegać żadnym zmianom w trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu.

6. 	Okres realizacji: max. do 15 września 2010r.

(Wykonawca powyżej wpisuje deklarowany termin wykonania robót nie dłuższy niż do 15 września br.)

7. 	Okres gwarancji: min 36 m-cy

(Wykonawca powyżej wpisuje oferowany okres gwarancji nie krótszy niż 36 m-cy)

Wykonawca oświadcza, że:

Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w SIWZ w pełni je akceptuje i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

Akceptuje  30 dniowy termin związania ofertą liczony od daty ostatecznego składania ofert.

Akceptuje przedstawione warunki i zakres opracowania.

Data......................                          				..........................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej                 								do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2

do SIWZ

___________________________

papier firmowy lub nazwa firmy

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007, Nr 223 poz. 1655 ze zm. ) dotyczące:

        - Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

        - Posiadam wiedzy i doświadczenia,

        - Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

        - Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Data....................................				........................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2a

do SIWZ

__________________________

papier firmowy lub nazwa firmy

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1-9 i ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych

Data....................................				........................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3

do SIWZ

.................................................................

papier firmowy lub nazwa firmy

Oświadczenie

o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom

Zgodnie z art. 36 ust. 4 prawa zamówień publicznych oświadczam, że

powierzę podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data.......................                                            ..............................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy

UWAGA!

Wypełnić tylko w przypadku korzystania z podwykonawców.

Załącznik nr 4

do SIWZ

.................................................................

papier firmowy lub nazwa firmy

# Informacje o Wykonawcy

Wykaz wykonanych robót budowlanych (min. jednej roboty budowlanej polegającej na budowie chodnika w technologii kostki brukowej o długości min. 500 m lub wartości min. 300.000 PLN netto) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

| l.p. | Zamawiający (nazwa, adres, tel.) | Rodzaj robót budowlanych zakres, wielkość, technologia wykonania) | Wartość (zł) | Okres realizacji(od.....do....) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA!

Pod pojęciem „załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone” należy rozumieć każdy dokument, z którego będzie wynikał ten fakt, tj. np. kopie protokołów odbioru jak i listy referencyjne czy opinie zamawiających.

Data..........................					..............................................................

Podpis i pieczęć osoby 	uprawnionej do występowania w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 6

do SIWZ

.................................................................

papier firmowy lub nazwa firmy

Oświadczam, że osoba tj:

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………… *

pełniąca obowiązki kierownika budowy posiada uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń.

UWAGA

* należy wpisać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w realizacji zamówienia posiadającą niezbędne uprawnienia.

Data..........................					..............................................................

Podpis i pieczęć osoby 	uprawnionej do występowania w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 6

do SIWZ - Wzór umowy

UMOWA o ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu _______________________r. w Łodzi, pomiędzy:

Gminą Nowosolna z siedzibą Urzędu Gminy ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź

Regon: 472057780;  NIP 728-256-22-72, reprezentowanym przez:

1.	Tomasza Bystrońskiego		-	Wójta Gminy Nowosolna

przy kontrasygnacie Marioli Dolińskiej 	-	Skarbnika Gminy Nowosolna

zwany dalej „Zamawiającym”,

a

________________________________________________z siedzibą ___________, ul. ______________, NIP: _____________, REGON: _________, wpisaną do ____________________________ za numerem _______________, reprezentowanym przez:

1.	_________________________	-	_______________

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

- Tytuł i adres zadania: „___________________________________________ ___________________________________________. Umowa zawarta z wykonawcą w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223. poz. 1655 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.854.000 Euro.

- Szczegółowy zakres robót jest określony w projekcie oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu.

§ 2

Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy wykonywaniu zakresu robót wymienionych w niniejszej umowie.

§ 3

1. 	Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną w dniu podpisania umowy.

2. 	Zamawiający przekaże Wykonawcy, odrębnym protokółem, teren objęty budowy.

3. 		Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia teren budowy. Inspektorem z ramienia Zamawiającego będzie: ………………………………………………………………...... .

Kierownikiem ze strony wykonawcy będzie ................................................................. .

4. 	Termin realizacji zadania: max. do _______________________ r.

§ 4

- Całkowita wartość ryczałtowa robót objętych niniejszym zamówieniem:

| Cena netto w zł | VAT w % | Cena brutto w zł |
| --- | --- | --- |
| Słownie zł.: |  | Słownie zł.: |

2. 	Cena umowna określona w ust. 1 nie podlega waloryzacji do zakończenia kontraktu, w tym również waloryzacji z tytułu inflacji. W wartości umownej są zawarte wszystkie elementy robót pomocniczych niezbędnych do wykonania zakresu umownego (np. obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza)

§ 5

1.	Na 7 dni przed zakończeniem robót bądź upływem terminu realizacji zadania określonego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego o przystąpieniu do odbioru końcowego bądź poinformuje o konieczności przesunięcia terminu zakończenia robót wskazując jego powód.

2.	Odbiór końcowy będzie się odbywał w obecności upoważnionych osób reprezentujące strony umowy oraz inspektora nadzoru.

3.	Podczas odbioru robót Wykonawca okaże Zamawiającemu punkty osnowy poligonowej i punkty stabilizowane I rzędu.

4.	W przypadku, gdyby podczas odbioru stwierdzono usterki, Zamawiający wpisze te uchybienia do protokołu odbioru końcowego, jako usterki, określając ostateczny termin do ich usunięcia.

5.	Po ich usunięciu Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego o usunięciu usterek i przystąpieniu do odbioru usunięcia stwierdzonych usterek.

6.	Po pozytywnym odbiorze wszystkich robót stwierdzonym podpisanym przez obie strony umowy protokołem zdawczo-odbiorczym, Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury.

7.	Należne płatności za wykonane roboty będą dokonywane fakturą końcową za wykonane roboty na rachunek Wykonawcy …………………………………………………….. .

8.	Zapłata za fakturę będzie realizowana z konta Zamawiającego w terminie 28 dni od dnia doręczenia jej do siedziby Zamawiającego.

§ 6

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych.

§ 7

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)	za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.

b) 	za zwłokę w oddaniu, określonego w umowie, przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki;

c) 	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru, za każdy dzień     zwłoki.

W sytuacji gdy kara umowna nie pokrywa szkody Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8

- Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze. Zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i  przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, dziennik budowy, rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót umowy z materiałów własnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z PN lub aprobatę techniczną.

§ 9

1.	Długość okresu gwarancji wynosi (min. 36 m-cy) _________________.

2.	Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

3.	Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 5 dni od dnia doręczenia

zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

§ 10

1.	Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

2.	Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek:

- zachodzi konieczność zmiany w zakresie kluczowego personelu wykonawcy i zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie,

- nastąpiła zmiana danych wykonawcy, np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych, itp.,

- przewiduje się możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ,

- nastąpiła ustawowa zmiana wysokości podatku VAT,

- zmiany technologii wykonania robót lub rozwiązań nie przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te są konieczne ze względów technologicznych. Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia,

- wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie usługi zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy.

3.	Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest nieważna.

4.	Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

1.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

2. 	Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy sąd w Łodzi.

§ 12

1.	Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

2.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                           	 WYKONAWCA

...................................					 ………...................................

………………………

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI OBIEKTU /

WYKONANYCH ROBÓT I UŻYTYCH MATERIAŁÓW

sporządzona w dniu .......................................

- Zamawiający: GMINA NOWOSOLNA

93-211 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

2.  Wykonawca: .....................................................................................................

3. Umowa Nr .................................... z dn. ..........................

4. Przedmiot Umowy:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

5. Data podpisania protokołu odbioru końcowego:  .................................... r.

6. Warunki Gwarancji Jakości.

6.1.  Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z Umową, wiedzą techniczną, przekazaną dokumentacją, Polskimi Normami oraz odpowiednimi obowiązującymi przepisami.

6.2.  Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na wykonany w ramach Przedmiotu Umowy obiekt / roboty i użyte materiały.

6.3. Z tytułu Gwarancji Jakości  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady/usterki obiektu / robót i użytych materiałów, w szczególności zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub estetyczną.

6.4. Okres ważności Gwarancji Jakości wynosi:

- na wykonane roboty – ................................................... licząc od dnia podpisania protokółu odbioru końcowego.

6.5. W okresie ważności Gwarancji Jakości  Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad/usterek ujawnionych po odbiorze końcowym.

6.6.Usuwanie wad/usterek będzie następować poprzez naprawę (w szczególności poprawienie wadliwie wykonanych robót) lub wymianę (w szczególności wymianę użytych wadliwych materiałów), w zależności od decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem wady/usterki.

6.7. Ustala się poniższe terminy usuwania wad/usterek:

a) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad i/lub usterek niezwłocznie, ale nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zawiadamiając Zamawiającego o terminie ich usunięcia.

b) W wypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad i/lub usterek, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i/lub usterek osobie trzeciej, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z tym usunięciem kosztami i zachowując prawo do żądania kar umownych i odszkodowań.

c)  Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

6.8. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady/usterki, okres ważności Gwarancji Jakości dla przedmiotu naprawy lub wymiany biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany.

6.9. Okres ważności Gwarancji Jakości ulega zawsze przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek nieusuniętej wady/usterki utrudnione było korzystanie z Przedmiotu Umowy.

6.10. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu niniejszej Gwarancji, jeżeli wykaże iż:

a) wady/usterki powstały na skutek działań wojennych lub klęski żywiołowej,

b) wady/usterki spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem Przedmiotu Umowy korzystaniem z tego Przedmiotu przez użytkownika lub osoby trzecie.

6.11.  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie usuwania wad/usterek.

7. Udzielenie niniejszej Gwarancji Jakości pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym.

WYKONAWCA: